# Playbook Pessoal – Esteira de Agentes para Criação de Software

## 1. Propósito do Playbook

Este playbook define como eu crio software do zero ao sucesso do cliente, utilizando uma esteira de agentes de IA orquestrados.
O objetivo é ganhar tempo, clareza, autonomia e previsibilidade, reduzindo retrabalho e aumentando valor entregue.

Este método pode ser usado para: - Projetos pessoais - Freelance / consultoria - Startups - Times pequenos ou individuais

## 2. Princípios Fundamentais

- Nenhum código antes de clareza

- Tudo que é decisão vira artefato

- Cada agente tem uma responsabilidade clara

- Software só termina quando o cliente tem valor

- Automatizar o que cansa, preservar o que exige julgamento humano

## 3. Visão Geral da Esteira

Fluxo completo:

- Discovery → 2. MVP → 3. Arquitetura → 4. Código → 5. Revisão → 6. Testes → 7. Deploy → 8. Release → 9. Sucesso do Cliente

Cada etapa é acionada por um comando e gera artefatos versionáveis.

## 4. Orquestrador

### Papel

O Orchestrator decide: - Qual agente executar - Em que ordem - Quando bloquear avanço - Quando envolver humano

### Regras de Ouro

- Nenhuma etapa crítica roda sem artefato anterior

- Tudo é logado

- O fluxo é explícito e auditável

## 5. Agentes do Playbook

### 5.1 Product Discovery Agent

Comando: /novo-produto

Objetivo: Entender o problema antes de pensar em solução.

Artefato: discovery.md

Conteúdo mínimo: - Problema percebido - Quem sofre o problema - Perguntas-chave - Riscos iniciais - Hipóteses de valor

### 5.2 Product Manager Agent

Comando: /definir-mvp

Objetivo: Transformar problema em escopo mínimo viável.

Artefato: mvp.md

Conteúdo mínimo: - Escopo IN / OUT - User stories - Critérios de sucesso - Riscos aceitos

### 5.3 Software Architect Agent

Comando: /arquitetura

Objetivo: Definir como construir, com o mínimo necessário.

Artefato: arquitetura.md

Conteúdo mínimo: - Visão arquitetural - Stack escolhida - Estrutura de pastas - Decisões arquiteturais (ADR) - O que não será feito agora

### 5.4 Code Generator Agent

Comando: /gerar-codigo

Objetivo: Materializar a arquitetura em código executável.

Artefatos: - Estrutura do projeto - FastAPI funcional - Endpoint /health - Teste inicial

Regra: - Nenhuma lógica de negócio complexa nesta fase

### 5.5 Code Reviewer Agent

Comando: /revisar-codigo

Objetivo: Garantir padrão mínimo de qualidade.

Saída: Relatório de revisão

Verificações: - Estrutura - Dependências - Testes - Boas práticas básicas

### 5.6 Test Strategy Agent

Comando: /testes

Objetivo: Definir como qualidade será garantida.

Artefato: testes.md

Conteúdo mínimo: - Tipos de testes - Ferramentas - Critérios de aceite - Riscos

### 5.7 DevOps Agent

Comando: /deploy

Objetivo: Tornar o sistema executável em qualquer ambiente.

Artefatos: - Dockerfile - docker-compose.yml

Regra: - Código que não roda em Docker não está pronto

### 5.8 Release & Customer Success Agent

Comando: /release

Objetivo: Formalizar entrega e garantir valor ao cliente.

Artefatos: - release.md - sucesso_cliente.md

Conteúdo: - Versão - Escopo entregue - Checklist Go / No-Go - Métricas de sucesso - Plano de acompanhamento

## 6. Uso Prático do Playbook

Para cada novo projeto:

- Criar pasta do projeto

- Executar comandos na ordem definida

- Nunca pular etapas

- Revisar artefatos antes de avançar

## 7. Evolução Contínua

Este playbook: - Evolui com a prática - Pode ser adaptado para times - Pode virar framework ou produto

Regra final: > Se algo deu errado, faltou uma etapa ou um artefato.

## 8. Identidade Profissional

Este playbook representa: - Maturidade técnica - Clareza de produto - Foco em valor - Autonomia

Não é só um método. É uma forma de pensar e trabalhar.